ABAQ
Plataforma de Servicio Social

Reporte de Avance No. 1
Presentación inicial del prototipo y definición de requerimientos

| Fecha: | 19 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Versión: | v1.0.0 |
| Estado: | En planeación / Prototipado |
| Preparado por: | Equipo de Desarrollo ABAQ |

Documento confidencial — Solo para uso interno del cliente

# Resumen ejecutivo

Este documento presenta el primer reporte de avance del proyecto ABAQ. Durante este período se llevó a cabo la presentación oficial del primer prototipo funcional de la plataforma a la asociación ABAQ Querétaro, logrando alinear las expectativas sobre el diseño y la arquitectura del sistema. Se acordó el desarrollo de un sistema con accesos separados para administradores y estudiantes, garantizando la seguridad de la información. Finalmente, se negoció un esquema de trabajo de 8 entregas quincenales para la liberación del servicio social.

# Introducción

Este documento resume los acuerdos y requerimientos recabados en la primera reunión oficial de seguimiento (19 de agosto de 2026) entre el equipo de desarrollo de software y ABAQ Querétaro. El propósito principal de la sesión fue validar el rumbo técnico del proyecto y formalizar las condiciones operativas.

# Cambios en el Servidor (Backend)

## Resumen general

En esta etapa, se definió la arquitectura base para la seguridad y separación de perfiles en la plataforma.

## Protección de rutas con autenticación

Se acordó que el sistema requerirá autenticación obligatoria. El acceso de los estudiantes a módulos administrativos estará bloqueado a nivel de sistema.

## Mejoras en la configuración

Pendiente por implementar / Falta de información para esta etapa.

## Resumen de cambios — Backend

| Área | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| Seguridad | Definición de separación estricta entre perfiles de Administrador y Estudiante. |
| Infraestructura | Validación del almacenamiento en MongoDB (500 MB) como escalable y suficiente. |

# Cambios en la Aplicación Web (Frontend)

## Resumen general

Se presentó el prototipo visual y se recogieron los requerimientos para los siguientes módulos del sistema.

## Panel de Administración

Pendiente. Se presentará la distinción de vistas en la próxima sesión.

## Vista de Detalle de Estudiante

Falta de información / Pendiente de implementación.

## Lista de Estudiantes

Pendiente. Se acordó alimentar la plataforma con datos de prueba realistas para la próxima sesión.

## Lista de Actividades

Se establecieron los requerimientos para la gestión de campañas (ej. jornadas de esterilización) y el registro de asistencia con control de entradas y salidas.

## Panel del Estudiante

Pendiente por presentar en la siguiente revisión.

## Carga de Archivos

Se solicitó la capacidad de automatizar la generación de constancias de término o cartas de participación desde el sistema de forma digital.

## Resumen de cambios — Frontend

| Área | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| Prototipo | Presentación y validación del diseño visual inicial con ABAQ Querétaro. |
| Requerimientos | Definición de funcionalidades para campañas y generación de constancias. |

# Evidencia Visual — Capturas de Pantalla

Falta de información. Pendiente de anexar capturas oficiales de las pantallas mostradas en esta sesión.

Grabación de la sesión: - Video de la reunión (Google Drive) - Transcripción completa

# Estado Actual del Proyecto

En Prototipado y Negociación. Se validó el prototipo funcional inicial y se acordó formalmente la liberación del servicio social a cambio de la entrega del sistema completo para diciembre de 2026.

# Próximos Pasos

- Vistas Separadas: Desarrollar y presentar el panel dividido entre Administrador y Estudiante.

- Datos de Prueba: Alimentar la plataforma con registros de prueba realistas.

- Documentación Formal: Elaborar un documento formal que detalle la propuesta técnica y el calendario de entregas.

ABAQ — Reporte de Avance No. 1 · v1.0.0 · Agosto 2026